Rollenverteilung bei der Softwareentwicklung

1. Für unser Softwareprojekt „Labyrinthspiel“, dessen Hauptarbeit ab Ostern stattfindet, müssen wir jetzt schon mit den Vorarbeiten beginnen, damit rechtzeitig alle benötigten Dokumente zur Verfügung stehen. Zuerst müssen wir die Rollen bei der Entwicklungsarbeit verteilen. Üblich sind in der Softwareindustrie meist ungefähr die folgenden Rollen:

  Produktmanagement
  Kunde
  Projektleitung
  Testen
  Programmieren
  Dokumentieren

2. Wichtige erste Entwicklungsschritte sind dabei:
  1. Das Lastenheft: Es ist vom Kunden zu erstellen und zu unterschreiben und soll die gewünschten Funktionalitäten, das gewünschte Design, die gewünschte Bedienerführung und die akzeptierte Risiken (hinsichtlich Fehleranfälligkeit usw.) enthalten. Das Produktmanagement wirkt dabei beratend mit. Die Projektleitung entscheidet, ob die Entwicklungsabteilung das Lastenheft erfüllen kann. Wir brauchen einen Grobentwurf des Lastenhefts zum 1. März und die Endfassung am 8. März.
  2. Das Pflichtenheft: Es ist von der Projektleitung zu erstellen und soll alle Anforderungen des Lastenhefts auffächern in inhaltliche Einzelergebnisse, die die Entwicklungsabteilung erreichen muss. Das Produktmanagement wirkt beratend mit. Unterschrieben wird das Pflichtenheft vom Kunden und von der Projektleitung. Es ist damit zusammen mit dem Lastenheft die Vertragsgrundlage zwischen Kunde und Entwicklungsabteilung. Wir brauchen einen Grobentwurf zum 15. März und die Endfassung am 22. März.
3. Verteilt den Kurs sinnvoll auf die sechs Rollen. Die Abteilungen Projektleitung, Programmieren, Testen und Dokumentation werden dabei jeweils von einer Schülerin der Q11 geleitet. In einzelnen Phasen kann es sein, dass einzelne Rollen wenig zu tun haben. Sie bekommen dann zusätzliche Aufgaben von der Projektleitung.
4. Sofern Eure Rolle noch nicht mit der Erstellung von Lasten- und Pflichtenheft beschäftigt ist, informiert Euch über Eure Rollenaufgaben, damit Ihr sie dem Rest des Kurses vorstellen könnt.