Agile Softwarentwicklung

1. Als Reaktion auf das häufige Scheitern der klassischen Softwareentwicklung, das sich in _____________________ und ________________________ äußerte, begann sich Anfang der 1990er Jahre eine neue Bewegung herauszubilden, die mehr und mehr Anhänger fand und heute, zur Mitte der 2010er Jahre, allmählich die klassischen Entwicklungsweisen ablöst: die agile Softwareentwicklung. Ihre Grundsätze sind im agilen Manifest niedergelegt. In der Praxis gibt es verschiedene Ausprägungen. Wir orientieren uns bei unseren Betrachtungen an der agilen Softwarerichtung Scrum.
2. Ziel jeglicher agiler Entwicklung ist, von Anfang an zu jeder Zeit eine funktionsfähige Version der gesamten Software vorliegen zu haben. Anfangs kann die Software noch fast nichts, aber durch tägliche, kleinschrittige Ergänzungen wächst sie nach und nach zum gewünschten Produkt heran.
  Nenne die Vorteile dieses Ansatzes.
3. Die gesamte Entwicklungsabteilung trifft sich täglich zu einem kurzen Treffen im Stehen (Stand-up Meeting), bei dem sich die Leute in Einzelgesprächen untereinander austauschen, neue Ideen sammeln und Lob verteilen können.
4. Alle Verbesserungsvorschläge werden aus Sicht des Benutzer als User Story auf kleine Karteikarten geschrieben und auf die gemeinsame Projekttafel (Pinnwand) als unerledigt gehängt. Die User Stories entsprechen also einzelnen Unterpunkten aus dem ____________.
5. Die Programmierung geschieht in Paaren. Jedes Paar sucht sich eine User Story aus, kennzeichnet sie als „in Arbeit“, erledigt und testet sie möglichst in einem oder mehreren Tagen und hängt sie dann als „erledigt“ an die Pinnwand. Jedes Paar wechselt sich immer an der Tastatur (Driver) oder daneben sitzend (Navigator) ab und entwickelt den Code im gemeinsamen Gespräch.
6. Zwei Führungsrollen gibt es weiterhin in der Entwicklungsabteilung, auch wenn sie sich normalerweise im Hintergrund halten.
  1. Der Product Owner kontrolliert alle User Stories, ob sie zum Gesamtkonzept passen, sortiert sie möglicherweise um, ändert sie ab oder lässt sie verschwinden (wofür er sich möglicherweise beim nächsten Stand-up Meeting rechtfertigen muss). Das entspricht dem klassischen ___________________________.
  2. Der Scrum Master beobachtet die einzelnen Paare, gibt Hilfestellung, wenn sie nicht weiterkommen, setzt Paare notfalls neu zusammen oder unterteilt im schlimsten Fall User Stories in Teilaufgaben. Das entspricht dem klassischen ___________________________.
7. Besprecht im Kurs, welches Softwareentwicklungsmodell Euch sympathischer ist. Entscheidet Euch für ein Projekt, das Ihr bearbeiten wollt, teilt Rollen ein und legt los.